Приложение № 2

к распоряжению Главы Аксайского района

от 15 марта 2013 г. №34

ПЛАН

работ по наведению санитарного порядка и благоустройству на территории Старочеркасского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Отметки о выполнении |
|  | Установка информационно – агитационных щитов в местах возможного появления несанкционированных свалок | 27.04.2013г. |  |
|  | Проведение агитационной работы по вопросу надлежащего состояния зданий, сооружений, ограждений и прилегающих территорий на сходах граждан. | в течении года |  |
|  | Объезды территории поселения на предмет выявления нарушений действующего законодательства. | ежедневно |  |
|  | Проведение субботников на территории поселения | 13.04.2013 г.27.04.2013 г. |  |
|  | Установка новых урн в парке станицы в районе торговой площади  | 29.04.2013 г. |  |
|  |  Уборка парка и улиц центра станицы | ежедневно |  |
|  | Уборка обочин внутрипоселковых дорог | Еженедельно по понедельникам и пятницам |  |
|  | Доведение до собственников зданий, сооружений, земельных участков и домовладений не зависимо от форм собственности правил благоустройства Старочеркасского сельского поселения.  | 20.03.2013 г. | выполнено |
|  | Высадка зеленых насаждений | 13.04.2013 г. |  |
|  | Проведение профилактических работ по обслуживанию сетей уличного освещения | в течении года |  |
|  | Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов | 29.04.2013 г. |  |
|  | Благоустройство мест массового отдыха (пляжей) | 1.06.2013 г. |  |
|  | Санитарная уборка кладбищ и прилегающих территорий | 19.04.2013 г. |  |
|  | Уборка территорий учебных заведений и территорий, определенных за предприятиями и организациями | 27.04.2013 г. |  |
|  | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в том числе: строительство и ремонт уличного освещения, строительство и ремонт дорожных ограждений; ремонт тротуаров; ямочный ремонт дорожного полотна; проведение дорожной разметки; установка и ревизия дорожных знаков и указателей общественного транспорта. | В течении года |  |
|  | Побелка деревьев на территории поселения | 14.04.2013г. |  |
|  | Подготовка клумб и посадка цветов | 1.05.2013 г. |  |
|  | Противоклещевая обработка | 1.05.2013 г. |  |
|  | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | в течении года |  |