Приложение 1

к распоряжению Администрации

Старочеркасского сельского

поселения от \_25.02.2014 г. №\_8\_

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории Старочеркасского сельского поселения на 2014 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Провести обследование территории поселения на предмет оценки санитарного состояния | март | Богданов С.М.  Кубасова О.А. |
| 2 | Довести до руководителей организаций, владельцев торговых точек, руководителей учреждений образования здравоохранения и культуры информацию о границах территорий закреплённых для уборки. | март | Кубасова О.А. |
| 3 | Довести до сведения населения информацию о необходимости наведения санитарного порядка прилегающих к домовладениям территорий (размещение информации на сайте поселения и на информационных стендах) | март-апрель | Богданов С.М.  Кубасова О. А. |
| 4 | Обеспечить устранение ямочности на проезжей части дорог поселения | март-апрель | Рожкова Т.Ю.  Кубасова О.А. |
| 5 | Активизировать работу по составлению административных протоколов за нарушение «Правил благоустройства территории Старочеркасского сельского поселения» | постоянно | Богданов С.М.  Кубасова О. А. |
| 6 | Подключить к работе по контролю за наведением санитарного порядка участкового инспектора и казачью дружину | постоянно | Богданов С.М. |
| 7 | Организовать и провести субботники по наведению санитарного порядка и благоустройству территории Старочеркасского сельского поселения | март-октябрь | Богданов С.М. |
| 8 | Организовать побелку деревьев; обеспечить подвоз материалов | март-апрель | Богданов С.М. |
| 9 | Организовать работы по озеленению территории поселения – высадка деревьев | март-май | Богданов С.М. |
| 10 | Организовать работы по наведению санитарного порядка и благоустройству кладбищ ст. Старочеркасская, х. Рыбацкий, х. Краснодворск | март-май, сентябрь | Богданов С.М.  Казачья дружина |
| 11 | Организовать работу по уборке водоохраной территории р. Дон | постоянно | Богданов С.М.  Кубасова О. А.  Руководители организаций |
| 12 | Организовать работу по обслуживанию внутрипоселковых дорог | постоянно | Богданов С.М.  Рожкова Т.Ю.  Кубасова О. А. |
| 13 | Продолжить работу по заключению договоров с ООО «Южный город» на сбор и утилизацию ТБО от населения | постоянно | Кубасова О. А. |
| 14 | Выполнить косметический ремонт памятников погибшим воинам ВОВ в Старочеркасском поселении | апрель | Богданов С.М. |
| 15 | Не допускать выжигания сухой растительности на территории поселения | постоянно | Богданов С.М.  Луговик О. И. |
| 16 | Не допускать скопление бездомных животных на территории поселения | постоянно | Кубасова О. А. |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

Старочеркасского сельского

поселения от \_25.02.2014 г. №\_8\_

**ШТАБ**

**по благоустройству населённых пунктов Старочеркасского сельского поселения**

**Начальник штаба:**

Богданов С.М. – заместитель Главы Старочеркасского сельского поселения

**Члены штаба:**

Кубасова О.А. – специалист администрации Старочеркасского сельского

поселения

Никишова Н.П. – специалист администрации Старочеркасского сельского

поселения

Луговик О.И. – инспектор администрации Старочеркасского сельского

поселения

Девкина Л.Т. – инспектора администрации Старочеркасского сельского

поселения

Приложение 3

к распоряжению Администрации

Старочеркасского сельского

поселения от \_25.02.2014 г. №\_8\_

**Границы территории, подлежащие уборке юридическими и физическими лицами Старочеркасского сельского поселения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта организационно-правовая форма адрес местонахождения | ФИО  руководителя | Границы  территории |
| 1 | ООО «Ритм»ст. Старочеркасская, ул. Полевая | Куленок С.В. | Прилегающая территория |
| 2 | АМУП «Старочеркасская переправа» ст. Старочеркасская, ул. Малосадовая, 1 | Куленок Е.В. | Прилегающая территория |
| 3 | Пристань «Старочеркасск»ст. Старочеркасская, ул. Береговая, | Авасян А.В. | Прилегающая территория |
| 4 | СИАМЗ ст. Старочеркасская,  ул. Советская, 26 | Шихалёва Н.В. | Прилегающая территория |
| 5 | ООО «Дон» ст. Старочеркасская, ул. Пионерская, 43 | Пупкова Л.Е. | Прилегающая территория |
| 6 | ООО «Старый город»  ст. Старочеркасская,  пер. Паромный, 2 | Головина Е.В. | Прилегающая территория |
| 7 | ООО «Станица «Казачий Дон»  ст. Старочеркасская,  ул. Набережная, 6 | Семёнов И.В. | Прилегающая территория |
| 8 | ООО «Фирма Олимп-Ростов»  ст. Старочеркасская, ул. Малосадовая | Авакян А.С. | Прилегающая территория |
| 9 | ООО «Фирма Олимп-Ростов»  х. Рыбацкий, район паромной переправы | Авакян А.С. | Прилегающая территория |
| 10 | МБОУ Старочеркасская СОШ  ст. Старочеркасская,  ул. Гагарина, 1 | Кривошапкина Н.Н. | Прилегающая территория |
| 11 | 84-ПЧ 25 ОПС Ростовской области  ст. Старочеркасская, ул. Гагарина, 23 | Коломоец А.Н. | Прилегающая территория |
| 12 | МБУК ССП «Старочеркасский СДК  ст. Старочеркасская,  ул. Пионерская, 41 | Демьяненко М.И. | Прилегающая территория |
| 13 | Ф-л МБОУ Старочеркасская СОШ  х. Рыбацкий, пер Школьный | Вагина Н.С. | Прилегающая территория |
| 14 | СДК х. Рыбацкий  х. Рыбацкий, ул. Береговая, 29 | Деменева И.А. | Прилегающая территория |
| 15 | МБУК ССП «Старочеркасская СБ»  ст. Старочеркасская, ул. Советская, 25 | Ивонина И.М. | Прилегающая территория |
| 16 | СК х. Краснодворск х. Краснодворск,  ул. Центральная, 38 | Корниенко М.В. | Прилегающая территория |
| 17 | Свято-Донской мужской монастырь  ст. Старочеркасская, ул. Почтовая, 1 | Отец Макарий | Прилегающая территория |
| 18 | ИП Семынина ст. Старочеркасская,  ул. Советская, 29 |  | Прилегающая территория |
| 19 | ИП Соловейкина  ст. Старочеркасская, ул. Пионерская, 41 |  | Прилегающая территория |
| 20 | ИП Яковлева  ст. Старочеркасская, ул. Советская, 41 |  | Прилегающая территория |
| 21 | ИП Петров  х. Рыбацкий, ул. Береговая, 45 |  | Прилегающая территория |
| 22 | ИП Примакова  ст. Старочеркасская, ул. Береговая |  | Прилегающая территория |
| 23 | ИП Коробов. Краснодворск,  ул. Центральная, 38 |  | Прилегающая территория |
| 24 | Магазин № 86  ст. Старочеркасская,  пер. Пролетарский, 4 | РайПО  Аксайского района | Прилегающая территория |
| 25 | ИП Гиголян  ст. Старочеркасская, ул. Мира, 4 |  | Прилегающая территория |
| 26 | ИП Мануилова  ст. Старочеркасская, ул. Советская, 29 |  | Прилегающая территория |
| 27 | ИП Золотарев  х. Рыбацкий, ул. Береговая, 26 |  | Прилегающая территория |
| 28 | ООО «Черкасское»  х. Краснодворск | Ушаков Е.В. | Прилегающая территория |
| 29 | ООО «Старочеркасск»  ст. Старочеркасская,  ул. Береговая, 8 | Дыбова Н.И. | Прилегающая территория |
| 30 | ФАП х. Рыбацкий  х. Рыбацкий, ул. Молодежная, 3 | Костюкова Т.В. | Прилегающая территория |
| 31 | ДОУ-36 «Рыбка»  ст. Старочеркасская, ул. Гагарина,1 | Мерзлякова И.П. | Прилегающая территория |
| 32 | МУЗ ЦРБ Аксайского района амбулатория ст. Старочеркасская  ст. Старочеркасская, пер. Ратненский, 5 | Артимич В.Л. | Прилегающая территория |

1. Прилегающая территория – участок территории, непосредственно примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения.
2. Границы прилегающих территорий определяются:

- на улицах – по длине занимаемого участка, по ширине – до проезжей части;

- на дорогах, проходах и подъездных путях к промышленным организациям, а так же к жилым микрорайонам, гаражам, складам – по всей длине дороги, включая 10-ти метровую зеленую зону;

- на строительных площадках – территория не менее 15-ти метров от ограждения стройки по всему периметру;

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – в радиусе не менее 10-ти метров.